Załącznik Nr 3 do siwz

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE NR .........................

zawarta w dniu........................................................... pomiędzy Gminą Krzyżanów reprezentowanym przez

Wójta Gminy –Bogdana Wosieckiego

zwanym w dalszej części umowy “ZAMAWIAJĄCYM",

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1......................................................................................................................................

2......................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy “WYKONAWCĄ" ,

na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty wykonawcy 
w przetargu nieograniczonym .

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na „Remont drogi w miejscowości Rybie   o długości 1200 mb i szerokości 3m określone według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:43233140-2.

2. Szczegółowy zakres robót wynika z dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz kosztorysu ofertowego wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

§ 2.

Terminy wykonania

1.Termin przekazania placu budowy w ciągu 3 (trzech) dni od zawarcia niniejszej umowy.

2.Termin wykonania przedmiotu zamówienia :do  ........................r.

3.Wykonawca realizował będzie robotę budowlaną zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, złożonym w ofercie.

4. Zamawiający zastrzega sobie, a Wykonawca wyraża zgodę, prawo do przerwania realizacji  robót w przypadku braku środków finansowych na ich realizację. 
O wystąpieniu takich okoliczności powiadomi Wykonawcę z  jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

5.W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.4 niniejszego paragrafu, Wykonawca ma prawo do przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy o okres trwania przerwy.

- Termin ustalony w ust.2 ulegną przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z:

- przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego,

- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,

- wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi zostać potwierdzony przez  inspektora nadzoru,

- wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności.

- W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystąpienia opóźnień strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.

§ 3.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego i autorskiego obejmującego wszystkie branże przedmiotu umowy.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, warunkami wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami.

- Zorganizowanie na własny koszt placu budowy, w tym wykonanie dróg 
i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy.

- Poniesienie kosztów związanych z dozorem przekazanego pod realizację obiektu.

- Współpraca ze służbami Zamawiającego.

- Koordynacja prac realizowanych przez ewentualnych podwykonawców.

- Zgłaszanie obiektu i robót do odbioru, prowadzenie protokołów odbioru robót.

- Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

- Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami.

- Zapewnienie sprzętu spełniającego wymagania norm technicznych i bezpieczeństwa

- Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu prac, lecz nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty dokonania odbioru końcowego.

§ 5.

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zapewni zawarcie umów ubezpieczenia na okres od daty rozpoczęcia robót do końca trwania okresu zgłaszania wad z tytułu rękojmi i gwarancji, na kwotę określoną w § 7 ust. 1 umowy, dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:

1) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach,

2) szkody w sprzęcie,

3) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu)

4) nieszczęśliwe wypadki,

5) szkody osób trzecich

§ 6.

Odbiory

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejsza umową, potwierdzone protokołem odbioru końcowego. Data podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego  jest datą zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia..

2.Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.

3Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zadania zostaną stwierdzone wady:

4.1) nadające się do usunięcia, to zamawiający może zażądać usunięcia wad, wyznaczając odpowiedni termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad określony w protokole usunięcia wad,

4.2) nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

- jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej ,

- jeżeli wady uniemożliwiają  użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania Wykonawcy zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na zasadach określonych w § 9 niniejszej umowy, bądź odstąpić od umowy z winy Wykonawcy,

- w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

§ 7.

Wynagrodzenie

1.  Wartość wynagrodzenia strony ustalają na cenę brutto ................................PLN

(słownie: .............................................................................................................

..........................................................................................................złotych ),

w tym:

-cena netto: .................................................................................................... PLN

(słownie: ..............................................................................................................

..................................................................................................................złotych)

- podatek VAT w wysokości ..........................% tj. .......................................... PLN

(słownie: .................................................................................................złotych),

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszystkie zakresy robót ujęte 
w dokumentacjach oraz, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do umowy (kosztorys ofertowy).

3. Wynagrodzenie jest ryczałtowe i nie podlega zmianie do końca budowy przedmiotu umowy.

§  8.

Nadzór

1. Nad prawidłowym przebiegiem robót funkcję Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego pełnić będzie: Jerzy Łaba

2. Kierownikiem robót ze strony Wykonawcy będzie :  ...............................................

3. Wykonawca oświadcza, że osoba sprawująca funkcję Kierownika robót posiada wymagane przygotowanie zawodowe.

§ 9.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

a) niedotrzymanie terminu zakończenia i odbioru końcowego robót z winy Wykonawcy w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia  następującego po ostatnim dniu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.

2. W przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy strona odstępująca zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę z jego winy zobowiązania będącego przedmiotem umowy, jest on zobowiązany do pokrycia wynikłej szkody w pełnej wysokości, bez względu na wartość zastrzeżonych kar umownych.

4. Strony uzgadniają, że w przypadku realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym tj. nie dającym gwarancji na terminowe zakończenie robót Zamawiający może rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na zmianę sposobu wykonania.  Wskutek powyższego obciąży Wykonawcę kwotą wynikającą z różnicy wartości uzgodnionej w niniejszej umowie a wartością uzgodnioną z kolejnym wykonawcą za realizację przedmiotowego zakresu robót.

§ 10.

Warunki płatności

1. Wykonawca będzie wystawiał faktury za faktyczne wykonane zakresy robót określone w harmonogramie rzeczowo-finansowym, odebranych na podstawie protokółu odbioru wykonanych robót, podpisanego i zatwierdzonego przez Zamawiającego.

2. Termin realizacji faktur wynosi  21 (dwadzieścia jeden) dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego.

3. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane przez Wykonawcę w fakturze.

§ 11.

Rękojmia. Gwarancja.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zakres robót wykonanych na podstawie niniejszej umowy na okres : ................................ lat. Bieg gwarancji rozpocznie się z upływem ustawowej rękojmi na przedmiot zamówienia i po dokonaniu odbioru robót po okresie rękojmi.

2. Co najmniej na miesiąc przed upływem okresu gwarancji Wykonawca zgłosi Zamawiającemu  gotowość przedmiotu umowy do kontroli przed tzw. „odbiorem ostatecznym”, którego dokona wspólnie z Zamawiającym.

§ 12.

Zmiana umowy

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna.

§ 13.

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVI Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  - w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 (trzydziestu) dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

  - zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż jeden miesiąc.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy,  jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur  mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na  zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie,

  - Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót,

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - w terminie 14 (czternastu) dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - Wykonawca niezwłocznie , najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione..

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

  - dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

  - przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 15.

Postanowienia końcowe

1. Zamawiający oświadcza, że w dniu zawarcia umowy maksymalna wartość    nominalna zobowiązania wynikającego z tytułu niniejszej umowy za cały okres jej trwania nie przekroczy kwoty …….………………… PLN (słownie……………………………..  . . . . .  .....................................................złotych),

2.  Zamawiający oświadcza, że Wykonawca we własnym zakresie może zgodnie 
 z ofertą powierzyć do wykonania część robót budowlanych podwykonawcy (om),    za działanie których Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny  
z założeniami i przepisami.

- W przypadku powierzenia części robót budowlanych podwykonawcy(om) Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do doręczenia potwierdzonej(ych) za zgodność z oryginałem kserokopii umowy(ów) z podwykonawcą(ami), z której(ych) jednoznacznie wynika zobowiązanie Wykonawcy do udzielenia gwarancji zapłaty za roboty budowlane, zgodnie z ustawą z dnia 09 lipca 2003r. – 
o gwarancji zapłaty za roboty budowlane (Dz.U. Nr 180, poz. 1758) tytułem wynagrodzenia Podwykonawcy (ów), z którym(i) zawarł taką umowę(y),

5. Zamawiający oświadcza, że nie wyraża zgody na przenoszenie wierzytelności         Wykonawcy na rzecz osoby trzeciej.

- Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, polskiego prawa budowlanego 
i ustawy – Prawo zamówień   publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

- Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY	                                                           WYKONAWCA